АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

#  10.03.2017 № 7

# О мерах по организованному пропуску паводковых вод на территории Новогоренского сельского поселения в 2017 г.

 В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2017 г. для жителей д. Усть-Чая

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оперативно-хозяйственную комиссию Новогоренского сельского поселения по подготовке объектов и жилых домов д. Усть-Чая к половодью в составе:

Председатель: Глава поселения И.А. Комарова

Заместитель: Инженер по благоустройству Батищев О.В.

Члены комиссии:

- Панова Т.В. – директор МКОУ «Новогоренская СОШ» (по согл.);

- Майник И.Н. – депутат Совета поселения (по согл.);

- Попиневский Г.В. – депутат Совета поселения (по согл.);;

- Кужаева Т.А. – медсестра Новогоренского ФАПа.

1. Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в 2017 г. на территории Новогоренского сельского поселения согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Администрации Новогоренского сельского поселения:
	1. Разработать и передать в отдел ГО ЧС Колпашевского района мероприятия по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых вод, план эвакуации населения д. Усть-Чая.
	2. Подготовить и держать в технической готовности авто и плав. средства для немедленного реагирования на паводковую ситуацию в д. Усть-Чая.
	3. Создать запас горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) и разработать порядок отпуска ГСМ для привлекаемых сил и средств.
	4. Заключить временные договора на выполнение спасательных работ в д. Усть-Чая с владельцами моторных лодок.
	5. Определить и подготовить места временного отселения населения д. Усть-Чая и места выгона скота на случай большого наводнения.
	6. Организовать временный водомерный пост в д. Усть-Чая.
	7. Уточнить возможное количество населения, попадающего в зону затопления.
	8. Уточнить сведения о местах проживания престарелых, инвалидов, требующих первоочередной помощи.
	9. Организовать похозяйственный обход д. Усть-Чая с целью определения всех проблем, связанных с паводком и проведение инструктажа по правилам поведения людей в случае затопления.
	10. В срок до 01.04.2017 провести инвентаризацию жилья, находящегося на территории ежегодно подтопляемой д. Усть-Чая.
3. Заведующей Новогоренским ФАП в срок до 27 марта 2017 г. решить все вопросы по бесперебойному обеспечению жителей д. Усть-Чая медикаментами на период подтопления территории деревни.
4. Рекомендовать ИП «С.И. Гузеев» обеспечить готовность теплохода с паромом для выполнения спасательных работ на случай резкого затопления д. Усть-Чая (на договорной основе).
5. Директору МКОУ «Новогоренская СОШ» Пановой Т.В. до 12 апреля 2017 г. решить все организационные вопросы по перевозке школьников из д. Усть-Чая на случай большого наводнения (договор с владельцем лодки, запас горючего и т.д.).
6. Заседание паводковой комиссии проводить по мере необходимости, а в случае ЧС – немедленно.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения Комарова И.А.

Приложение №1 к постановлению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

 от 10.03.2017 № 7

 УТВЕРЖДАЮ

 Глава Новогоренского

 сельского поселения

 Председатель КЧС

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Комарова

 **ПЛАН**

**мероприятий по предупреждению последствий затопления д. Усть-Чая**

**весной 2017 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п/п |  **Мероприятия**  |  **Срок****исполнения** | **Ответственные** |
|  1. | Проведение рабочего совещания с руководителями учреждений и предприятий д. Новогорное и д. Усть-Чая | до 24.03.2017 | Комарова И.А |
|  2. | Похозяйственный обход жителей пос. Усть-Чая с целью определения всех проблем, связанных с весенним паводком и дополнительного инструктажа на случай отселения | до 15.03.2017 | О.В. Батищев |
|  3. | Решить вопрос о способе завоза хлеба на случай затопления территории д. Усть-Чая | до 28.03.2017 | И.А. КомароваА.В. Куксенко |
|  4. | Провести подготовку плавсредств для проведения спасательных работ и эвакуации населения (включая плавсредства частного сектора), заключить договора с двумя владельцами маломерных судов (моторных лодок) для использования их в различных нештатных ситуациях, связанных с подтоплением д. Усть-Чая. | до 15.03.2017 | И.А. Комарова |
|  5. | Создать в д. Новогорное запасы бензина, диз. топлива и масла (ГСМ) для обеспечения выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | до 06.04. 2017 | О.В. Батищев  |
|  6. | Решить вопрос о создании экстренного запаса необходимых медикаментов в Новогоренском ФАП для жителей д. Усть-Чая | до 06.04. 2017 | И.Н. Майник, фельшер Новогоренского ФАПа |
|  7. | Организовать работу временного водомерного поста в подтапливаемом населенном пункте (д. Усть-Чая), организовать передачу информации с данного поста дежурному диспетчеру Администрации Колпашевского района | до 03.04.2017 | О.В. Батищев  |
|  8. | Взять на учёт всех владельцев моторных лодок в д. Усть-Чая и д. Новогорное | до 31.03.2017 | О.В. Батищев |
|  9. | Заключить с ИП «С.И. Гузеев» договор на использование его теплохода и парома на случай экстренной эвакуации людей и скота из д. Усть-Чая | до 31.03.2017 | И.А. Комарова |
|  10. | Подготовить и держать в технической готовности автотранспортные средства, а также любые плав-средства населения д. Усть-Чая для немедленного реагирования на паводковую ситуацию | до 20.04.2017 | О.В. Батищев |
|  11. | Составить списки больных и престарелых людей д. Усть-Чая, требующих первоочередной помощи на случай экстренного затопления деревни | до 17.04.2017 | О.В. Батищев |
| 12. | Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных из зоны предполагаемого затопления, завершить вывоз кормов, создать необходимые запасы кормов | до 01.04.2017 | О.В. Батищев |
| 13. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в д. Усть-Чая, подвергаемой подтоплению | до 27.03.2017 | О.В. Батищев |
| 14. | Определить порядок дежурства оперативных групп, организовать обработку и анализ паводковой обстановки с предоставлением ежедневных донесений | до 01.04.2017 | И.А. Комарова |
| 15. | Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в д. Усть-Чая, находящейся в зоне ежегодного подтопления. | Постоянно | О.В. Батищев |

Приложение №2 к постановлению

 Администрации Новогоренского

 сельского поселения

 от 10.03.2017 № 7

 **СПИСОК**

**оперативно-хозяйственной комиссии** **Новогоренского**

 **сельского поселения:**

 1. И.А. Комарова - председатель - Глава Новогоренского поселения;

 2. О. В. Батищев - заместитель - инженер по благоустройству

 3. Панова Т.В. - директор МАОУ «Новогоренская СОШ»;

 4. Майник И.Н. - депутат Совета поселения;

 5. Попиневский Г.В. - депутат Совета поселения;

 6. Кужаева Т.А. - медсестра Новогоренского ФАПа.

**СОСТАВ**

**водомерных постов в д. Усть-Чая**

1. Пост №1 - Егорова Юлия**;** тел. 9-41-02

 **СПИСОК**

 **владельцев рабочих (исправных) моторных лодок в д. Новогорное**

1. Кужаев В.С.
2. Добрычев В.А.

 Администрация Колпашевского района

 Председателю КЧС и ПБ

 В связи с подготовкой к паводку 2017 года предоставляем Вам следующие сведения:

 - Председатель КЧС поселения – И.А. Комарова; 9-41-36; дом. 9-41-46

 - Зам. председателя КЧС поселения – О.В. Батищев; 9-41-36; дом. 9-41-56

 **Данные по населенному пункту, попадающему в зону затопления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование  населенного пункта | Проживающее население (чел.)в т.ч. детей | Эвакуируемое население (человек) |  Кол-вовывозимогос/х скота (голов) | Критический уровень воды (см) |
|  всего | из них детей | Начинаетсяподтопление | Затопление |
|  1. | д. Усть-Чая |  5623 - пенсионеры6 – дети, из них:2-шк. возраста4 -дошк. возр. |  56 |  6 |  30 |  860 |  900 |

 **Данные по возможному отселению жителей д. Усть-Чая,**

 **подлежащего затоплению в период паводка 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименован. территории |  Численность населения |  Куда планируетсяэвакуацияи прогнози-руемыйсрок врем.размещен. | Расстоя-ние, на котороепланир.эвакуац. км | Река,площадьзонынаводн.(подтоп-ления,  га) | Кол-вовывозим.,выводим.с/х скота.Местоего эвакуац. | Ф.И.О.нач. штабаи председ.эвакуац.комиссиии контакт.телефон |
|  Всего проживает на даннойтерри-ториивзр./дет |  Всегопланир.эвакуи-роватьвзр/дет |  В том числе |
|  транспортом | Пешимпоряд-ком |
| автом. | водн. |
| д. Усть-Чая |   56/6 | 56/6 |   46 |   10 |    | д.Новогор-  ное 15 дней |  3 км | р. Обь 24 га |   30 д. Ново-горное | Комарова И.А. 9-41-36 9-41-46 |

 **СМЕТА**

необходимых затрат на предупредительные мероприятия по защите населения д. Усть-Чая на случай наводнения весной 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Наименование работ и затрат** |  **Ед. изм.** |  **Объём** | **Стоимость, руб.** |
|  1. | Запас бензина для моторных лодок по договорам |  литр |  200 |  7 400 |
|  2. | Запас диз. топлива для теплохода и трактора |  литр |  200 |  7 600 |
|  3. | Запас плахи обрезной для ремонта тротуаров |  м3 |  3 |  18 000 |
|  | Итого: |  |  | 33 000 рублей |
|    |

Глава поселения И.А. Комарова

**ПЛАН**

**эвакуации жителей деревни Усть-Чая при прохождении**

 **весеннего половодья.**

**1.**Деревня Усть-Чая расположена на левом берегу р. Чая в месте впадения р. Чая в р. Обь. Удаление от г. Колпашево – 50 км. Усть-Чая связана с административным центром поселения, д. Новогорное, автодорогой с гравийным покрытием длиной 2750 м. В большую воду дорога местами переливается водой. д. Усть-Чая делится на две половины озером, которое с прибытием воды соединяется с р. Чая и делает проезд автотранспорта во вторую половину деревни невозможным. Вся деревня обвязана тротуарами и двумя наплавными мостиками через озеро, по которым жители перемещаются внутри деревни во время половодья. В большую воду д. Усть-Чая «связана» с д. Новогорное водными протоками, по которым возможен проезд моторных лодок, обласков.

**2.** Наводнение двухгодичной давности население д. Усть-Чая пережило без особых проблем. Эвакуировать никого не пришлось. Вода поднялась над полом на несколько сантиметров в трех квартирах. Подполье во всех квартирах весной заливаются водой, что заставляет жителей доставать наверх картофель и все заготовки. С уходом воды фундаменты домов (где они есть) размываются, косятся, дома садятся, стены гниют.

Большую часть населения составляют малодееспособные пожилые люди. У населения мал запас пиломатериалов, необходимых для подъема мебели в квартирах на случай затопления, для устройства мостиков и переходов внутри усадеб, мал запас плавсредств. На случай очень большой воды (уровень 1979 г.) большую часть населения придется эвакуировать. Скот имеется только в одном хозяйстве, которое располагает оставшимися со времен больших наводнений старыми плавучками. Но в случае очень большой воды скот придется тоже эвакуировать.

 **3.**Поквартирный список населения прилагается.

**4.**В качестве мест эвакуации населения предусматривается здание МАОУ Новогоренская СОШ (40 чел.), родственники, знакомые.

**5.**В качестве мест сбора при эвакуации определили ул. Колхозную, д.6 (вывоз катером с паромом И.П. Зауэр Э.М.), район бывшего магазина Райпо (вывоз автотранспортом Администрации поселения). Ответственный за проведение эвакуации - специалист Администрации Батищев О.В.

**6.**При невозможности организовать охрану имущества граждан, оставленное жилье будет закрываться на замки.

**7.**Заключены договора с владельцами моторных лодок Кужаевым В.С. и Добрычевым В.А. на привлечение их с транспортом, в случае необходимости, для эвакуации населения и других нужд.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Усольцева Татьяна Сергеевна | Рабочая 17 кв.3 |  |
| 48 | Мурзин Алексей Валерьевич | Колхозная 1 |  |
| 49 | Попиневский Геннадий Васильевич | Колхозная 3 кв.1 | пенсионер |
| 50 | Попиневская Людмила Егоровна | Колхозная 3 кв.1 | пенсионер |
| 51 | Брагин Николай Петрович | Колхозная 5 кв.1 | пенсионер |
| 52 | Егоров Владимир Аркадьевич | Колхозная 6 |  |
| 53 | Егорова Юлия Витальевна | Колхозная 6 |  |
| 54 | Шиндин Олег Владимирович | Колхозная 8 кв.2 |  |
| 55 | Щукина Наталья Александровна | Колхозная 8 кв.2 |  |
| 56 | Шиндин Вячеслав Олегович | Колхозная 8 кв.2 | Ребенок10л |