АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# 06.03.2019 № 9

# О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Новогоренского сельского поселения в 2019 г.

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2019 г. для жителей д. Усть-Чая

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории д. Усть-Чая при организованном пропуске паводковых вод в 2019 году (далее - План) согласно приложению.
2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию Новогоренского сельского поселения по подготовке объектов и жилых домов д. Усть-Чая к половодью в составе:

Председатель: Глава поселения И.А. Комарова

Заместитель: заместитель Главы поселения – управляющий делами Мальсагова Н.Н.

Члены комиссии:

- Майник И.Н. – фельдшер Новогоренского ФАПа, (по согл.);

- Петрова А.Н. – депутат Совета поселения (по согласованию);

- Мальцева Т.Н. – депутат Совета поселения (по согласованию).

1. Администрации Новогоренского сельского поселения:
   1. До 1 апреля 2019 г. подготовить и направить в отдел ГОЧС и БН Колпашевского донесение о готовности муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» к пропуску паводковых вод.
   2. С 10 апреля 2019 года ежедневно информировать председателя комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского района, через отдел ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района, о состоянии паводковой обстановки на территории муниципального образования «Ново- горенское сельское поселение», при ухудшении доклад предоставлять немедленно.
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения Комарова И.А.

Приложение №1 к постановлению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 06.03.2019 №9

**ПЛАН**

**основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории д. Усть-Чая при организованном пропуске паводковых вод в 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные** | **Отметка о**  **выполнении** |
| 1. | Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке различного рода объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью 2019 г. | до 07.03.2019 | Комарова И.А |  |
| 2. | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и выполнение аварийно-восстановительных и других неотложных работ, порядок их применения, зоны ответственности | до 15.03.2019 | Комарова И.А. |  |
| 3. | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи д. Усть-Чая | до  10.03.2019 | Комарова И.А. |  |
| 4. | Обеспечить организацию выполнения мероприятий по санитарной очистке территории д. Усть-Чая, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоёмы | до 01.04.2019 | Комарова И.А. |  |
| 5. | Разработать и представить в отдел ГОЧС и БН Колпашевского района план эвакуации населения ежегодно подтопляемого населенного пункта – д. Усть-Чая. | до 15.03.2019 | Комарова И.А. |  |
| 6. | Уточнить (разработать) паспорт безопасности д. Усть-Чая, попадающую в зону вероятного затопления (подтопления) | до 15.03.2019 | Комарова И.А. | Комарова И.А. |
| 7. | Провести инвентаризацию жилья, находящегося на территории ежегодно подтопляемого населенного пункта в период половодья, составить подробные списки населения, с указанием граждан, требующих первоочередной помощи. | до 01.04.2019 | Комарова И.А. |  |
| 8. | Проверить наличие похозяйственных книг, составить план-схемы размещения жилых домов, мостов, улиц и проездов | до 15.03.2019 | Комарова И.А. |  |
| 9. | Провести похозяйственный обход жителей пос. Усть-Чая с целью определения всех проблем, связанных с весенним паводком и дополнительного инструктажа на случай отселения | до 15.03.2019 | Комарова И.А. |  |
| 10. | Организовать контроль за проведением санитарно- эпидемиологических мероприятий в подтапливаемом населен-ном пункте, в соответствии с разработанными методическими реко-мендациями по подготовке и проведению санитарно-эпидемиологических мероприя-тий в подтапливаемом населенном пункте | постоянно в течение паводко- опасного периода | Комарова И.А. |  |
| 11. | Подготовить и держать в технической готовности авто- и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию, заключить договора с двумя владельцами маломерных судов (моторных лодок) для использования их в различных нештатных ситуациях, связанных с подтоплением д. Усть-Чая. | до 15.03.2019 | И.А. Комарова |  |
| 12. | Организовать завоз и создание резерва горюче-смазочных материалов (бензина, диз. топлива и масла) в д. Новогорное для обеспечения выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | до 25.03. 2019 | Комарова И.А. |  |
| 13. | Решить вопрос о создании экстренного запаса необходимых медикаментов в Новогоренском ФАП для жителей д. Усть-Чая | до 06.04. 2019 | И.Н. Майник, фельдшер Новогоренского ФАПа |  |
| 14. | Организовать работу временного водомерного поста в подтапливаемом населенном пункте (д. Усть-Чая), организовать передачу информации с данного поста оперативному дежурному ЕДДС Колпашевского района | до 01.04.2019 | Комарова И.А. |  |
| 15. | Взять на учёт всех владельцев моторных лодок в д. Усть-Чая и д. Новогорное | до 31.03.2019 | Комарова И.А. |  |
| 16. | Заключить с ИП «С.И. Гузеев» договор на использование его теплохода и парома на случай экстренной эвакуации людей из д. Усть-Чая | до 31.03.2019 | И.А. Комарова |  |
| 17. | Составить списки больных и престарелых людей д. Усть-Чая, требующих первоочередной помощи на случай экстренного затопления деревни | до 17.04.2019 | Комарова И.А. |  |
| 18. | Организовать подвоз чистой питьевой воды в населенный пункт – в д. Усть-Чая | По отдельному графику (по необходимости) | Комарова И.А. |  |
| 19. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей. | до 01.04.2019 | Комарова И.А. |  |
| 20. | Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в д. Усть-Чая, находящейся в зоне ежегодного подтопления. | Постоянно | Комарова И.А. |  |

Приложение №2 к постановлению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 06.03.2019 № 9

**СПИСОК**

**оперативно-хозяйственной комиссииНовогоренского**

**сельского поселения:**

1. И.А. Комарова - председатель - Глава Новогоренского поселения;

2. Н.Н. Мальсагова- заместитель Главы поселения- управляющий делами;

3. Майник И.Н. - фельдшер Новогоренского ФАПа;

5. Петрова А.Н. - депутат Совета поселения;

6. Мальцева Т.Н. – депутат Совета поселения.

**СОСТАВ**

**водомерных постов в д. Усть-Чая**

1. Пост №1 - Егорова Юлия**;** тел. 9-41-02

**СПИСОК**

**владельцев рабочих (исправных) моторных лодок в д. Новогорное**

1. Кужаев В.С.
2. Добрычев В.А.

Администрация Колпашевского района

Председателю КЧС и ПБ

В связи с подготовкой к паводку 2017 года предоставляем Вам следующие сведения:

- Председатель КЧС поселения – И.А. Комарова; 9-41-36; дом. 9-41-46

- Зам. председателя КЧС поселения – О.В. Батищев; 9-41-36; дом. 9-41-56

**Данные по населенному пункту, попадающему в зону затопления**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного  пункта | Проживающее  население  (чел.)  в т.ч. детей | Эвакуируемое население  (человек) | | Кол-во  вывозимого  с/х скота  (голов) | Критический уровень  воды (см) | |
| всего | из них детей | Начинается  подтопление | Затопление |
| 1. | д. Усть-Чая | 56  23 - пенсионеры  6–дети, из них:  2-шк. возраста  4 -дошк. возр. | 56 | 6 | 30 | 860 | 900 |

**Данные по возможному отселению жителей д. Усть-Чая,**

**подлежащего затоплению в период паводка 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименован.  территории | Численность населения | | | | | Куда  планируется  эвакуация  и прогнози-руемый  срок врем.  размещен. | Расстоя-  ние, на  которое  планир.  эвакуац.  км | Река,  площадь  зоны  наводн.  (подтоп-  ления,  га) | Кол-во  вывозим.,  выводим.  с/х скота.  Место  его  эвакуац. | Ф.И.О.  нач. штаба  и председ.  эвакуац.  комиссии  и контакт.  телефон |
| Всего проживает на данной  терри-тории  взр./дет | Всего  планир.  эвакуи-  ровать  взр/дет | В том числе | | |
| транспортом | | Пешим  поряд-  ком |
| автом. | водн. |
| д. Усть-Чая | 56/6 | 56/6 | 46 | 10 |  | д.Новогор-  ное  15 дней | 3 км | р. Обь  24 га | 30  д. Ново-горное | Комарова И.А.  9-41-36  9-41-46 |

**СМЕТА**

необходимых затрат на предупредительные мероприятия по защите населения д. Усть-Чая на случай наводнения весной 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ и затрат** | **Ед. изм.** | **Объём** | **Стоимость, руб.** |
| 1. | Запас бензина для моторных лодок по договорам | литр | 200 | 7 400 |
| 2. | Запас диз. топлива для теплохода и трактора | литр | 200 | 7 600 |
| 3. | Запас плахи обрезной для ремонта тротуаров | м3 | 3 | 18000 |
|  | Итого: |  |  | 33000 рублей |
|  | | | | |

Глава поселения И.А. Комарова

**ПЛАН**

**эвакуации жителей деревни Усть-Чая при прохождении**

**весеннего половодья.**

**1.**Деревня Усть-Чая расположена на левом берегу р. Чая в месте впадения р.Чая в р. Обь. Удаление от г. Колпашево – 50 км. Усть-Чая связана с административным центром поселения, д. Новогорное, автодорогой с гравийным покрытием длиной 2750 м. В большую воду дорога местами переливается водой.д. Усть-Чая делится надве половины озером, которое с прибытием воды соединяется с р. Чая и делает проезд автотранспорта во вторую половину деревни невозможным. Вся деревня обвязана тротуарами и двумя наплавными мостиками через озеро, по которым жители перемещаются внутри деревни во время половодья. В большую воду д. Усть-Чая «связана» с д. Новогорное водными протоками, по которым возможен проезд моторных лодок, обласков.

**2.** Наводнение двухгодичной давности население д. Усть-Чая пережило без особых проблем. Эвакуировать никого не пришлось. Вода поднялась над полом на несколько сантиметров в трех квартирах. Подполье во всех квартирах весной заливаются водой, что заставляет жителей доставать наверх картофель и все заготовки. С уходом воды фундаменты домов (где они есть) размываются, косятся, дома садятся, стены гниют.

Большую часть населения составляют малодееспособные пожилые люди. У населения мал запас пиломатериалов, необходимых для подъема мебели в квартирах на случай затопления, для устройства мостиков и переходов внутри усадеб, мал запас плавсредств. На случай очень большой воды (уровень 1979 г.) большую часть населения придется эвакуировать. Скот имеется только в одном хозяйстве,которое располагает оставшимися со времен больших наводнений старыми плавучками. Но в случае очень большой воды скот придется тоже эвакуировать.

**3.**Поквартирный список населения прилагается.

**4.**В качестве мест эвакуации населения предусматривается здание МАОУ Новогоренская СОШ (40 чел.), родственники, знакомые.

**5.**В качестве мест сбора при эвакуации определили ул. Колхозную, д.6 (вывоз катером с паромом И.П. Зауэр Э.М.), район бывшего магазина Райпо (вывоз автотранспортом Администрации поселения). Ответственный за проведение эвакуации - специалист Администрации Батищев О.В.

**6.**При невозможности организовать охрану имущества граждан, оставленное жилье будет закрываться на замки.

**7.**Заключены договора с владельцами моторных лодок Кужаевым В.С. и Добрычевым В.А. на привлечение их с транспортом, в случае необходимости, для эвакуации населения и других нужд.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Усольцева Татьяна Сергеевна | Рабочая 17 кв.3 |  |
| 48 | Мурзин Алексей Валерьевич | Колхозная 1 |  |
| 49 | Попиневский Геннадий Васильевич | Колхозная 3 кв.1 | пенсионер |
| 50 | Попиневская Людмила Егоровна | Колхозная 3 кв.1 | пенсионер |
| 51 | Брагин Николай Петрович | Колхозная 5 кв.1 | пенсионер |
| 52 | Егоров Владимир Аркадьевич | Колхозная 6 |  |
| 53 | Егорова Юлия Витальевна | Колхозная 6 |  |
| 54 | Шиндин Олег Владимирович | Колхозная 8 кв.2 |  |
| 55 | Щукина Наталья Александровна | Колхозная 8 кв.2 |  |
| 56 | Шиндин Вячеслав Олегович | Колхозная 8 кв.2 | Ребенок10л |